|  |
| --- |
| PATVIRTINTA |
| Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos |
| direktoriaus 2020 m. rugsėjo 7 d. |
| įsakymu Nr. AD1-959 |

**KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SVIRPLIUKAS“ VEIKLOS ORGANIZAVIMO PASTATO REKONSTRUKCIJOS METU PRIEMONIŲ PLANAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Priemonės pavadinimas | Data | Atsakingi asmenys ar vykdytojai |
| **1.** | **Teisės aktų parengimas ir priėmimas** |
| 1.1. | Susirinkimo įstaigos bendruomenei organizavimas „Dėl įstaigos darbo ir veiklos organizavimo pastato renovacijos laikotarpiu“ | 2020 m. spalis | L.-d. „Svirpliukas“ direktorius |
| 1.2. | Klaipėdos lopšelio-darželio „Svirpliukas“ direktoriaus įsakymas „Dėl darbo sąlygų pakeitimo įstaigos rekonstrukcijos metu“ | 2020 m. spalis | L.-d. „Svirpliukas“ direktorius |
| 1.3. | Klaipėdos lopšelio-darželio „Svirpliukas“ direktoriaus įsakymas „Dėl ugdymo proceso organizavimo lopšelio-darželio „Svirpliukas“ pastato rekonstrukcijos metu“ | 2020 m. spalis | L.-d. „Svirpliukas“ direktorius |
| 1.4. | Sutarčių dėl ugdymo proceso ir administracinės veiklos organizavimo kitose įstaigose projektų parengimas ir pasirašymas | 2020 m. spalis | L.-d. „Svirpliukas“, „Obelėlė“, „Pingvinukas“, vaikų globos namų „Rytas“ direktoriai |
| **2.** | **Klaipėdos l.-d. „Svirpliukas“ (Liepų g. 43A) ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių, darbuotojų veiklos perkėlimas į kitas įstaigas** |
| 2.1. | 2 darželio grupių, l.-d. „Svirpliukas“ administracijos ir kitų darbuotojų veiklos perkėlimas į vaikų globos namų „Rytas“ patalpas (Taikos pr. 68): | Nuo 2020 m. lapkričio iki įstaigos rekonstrukcijos pabaigos | L.-d. „Svirpliukas“ ir vaikų globos namų „Rytas“ direktoriai |
| 2.1.1. | patalpų paruošimas, ugdymo sąlygų sudarymas 2 grupių veiklai  | 2020 m. spalis | L.-d. „Svirpliukas“ ir vaikų globos namų „Rytas“ direktoriai |
| 2.1.2. | 2 grupių veiklos vykdymas  | Nuo 2020 m. lapkričio iki pastato rekonstrukcijos pabaigos | L.-d. „Svirpliukas“ direktorius |
| 2.1.3. | patalpų paruošimas, darbo sąlygų sudarymas lopšelio-darželio „Svirpliukas“ administracijai ir kitiems darbuotojams: | 2020 m. spalis | L.-d. „Svirpliukas“ ir vaikų globos namų „Rytas“ direktoriai |
| 2.1.3.1. | reikalingų darbui baldų, inventoriaus, darbo priemonių, dokumentacijos perkėlimas iš lopšelio-darželio „Svirpliukas“ pastato į paskirtus kabinetus | 2020 m. spalis, lapkritis | L.-d. „Svirpliukas“ direktorius  |
| 2.1.3.2. | ryšio priemonių, kompiuterinės technikos pritaikymas darbui paskirtose patalpose  | 2020 m. spalis | L.-d. „Svirpliukas“ direktorius |
| 2.1.4. | administracijos ir kitų darbuotojų darbo vietų perkėlimas, tęsiant darbo santykius l.-d. „Svirpliukas“. Šiose patalpose darbo vieta bus tokių darbuotojų: direktoriaus; direktoriaus pavaduotojų (2 etatai); raštinės administratoriaus; specialisto; logopedo; neformalaus ugdymo mokytojo; meninio ugdymo mokytojo; ikimokyklinio ugdymo mokytojų (3,2 etato); auklėtojo padėjėjų (2,26 etato); valytojo (0,5 etato); patalynės ir skalbinių prižiūrėtojo (0,5 etato); darbininko, elektriko (2,5 etato); sandėlininko (1,0 etato); kiemsargio (1,0 etato) | Nuo 2020 m. lapkričio mėn. iki pastato rekonstrukcijos pabaigos | L.-d. „Svirpliukas“ direktorius |
| 2.1.5. | maitinimo teikimo būdo, teikėjo parinkimas ir sutarties sudarymas dėl vaikų maitinimo paslaugų teikimo ir patiekalų pristatymo | 2020 m. spalis | L.-d. „Svirpliukas“ direktorius |
| 2.2. | 1 lopšelio grupės (2–3 m.), 1 darželio ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupių perkėlimas ir veiklos vykdymas (tęsiant darbo santykius l.-d. „Svirpliukas“) į modulinius pastatus prie l.-d. „Pingvinukas“ (Sausio 15-osios g. 13A) patalpas: | Nuo 2020 m. lapkričio mėn.iki pastato rekonstrukcijos pabaigos | L.-d. „Svirpliukas“ ir „Pingvinukas“ direktoriai |
| 2.2.1. | baldų, ugdymo priemonių ir kito inventoriaus perkėlimas ar naujų įsigijimas | 2020 m. spalis, lapkritis | L.-d. „Svirpliukas“ direktorius |
| 2.2.2. | darbuotojų darbo vietų perkėlimas į modulinius pastatus prie l.-d. „Pingvinukas“, tęsiant darbo santykius l.-d. „Svirpliukas“. Šiose patalpose darbo vieta bus tokių darbuotojų: ikimokyklinio ugdymo mokytojų (3,2 etato, priešmokyklinio ugdymo mokytojų (1,6 etato), auklėtojo (mokytojo) padėjėjų (3,39 etato), virėjo (1,25 etato) | Nuo 2020 m. lapkričio mėn.iki pastato rekonstrukcijos pabaigos | L.-d. „Svirpliukas“ direktorius |
| 2.3. | 3 darželio grupių perkėlimas ir veiklos vykdymas (tęsiant darbo santykius l.-d. „Svirpliukas“) į modulinius pastatus prie l.-d. „Obelėlė“ (Valstiečių g. 10, Klaipėda) patalpas | Nuo 2020 m. lapkričio mėn. iki pastato rekonstrukcijos pabaigos | L.-d. „Svirpliukas“ ir ,,Obelėlė“ direktoriai |
| 2.3.1 | darbuotojų darbo vietų perkėlimas į modulinius pastatus prie l.-d. „Obelėlė“, tęsiant darbo santykius l.-d. „Svirpliukas“. Šiose patalpose darbo vieta bus tokių darbuotojų: ikimokyklinio ugdymo mokytojų (4,8 etato), auklėtojo (mokytojo) padėjėjo (3,39 etato), virėjo (1,25 etato) | 2020 m. lapkričio mėn. iki rekonstrukcijos pabaigos | L.-d. „Svirpliukas“ ir „Obelėlė“ direktoriai |
| 2.3.2. | baldų, inventoriaus ir ugdymo priemonių perkėlimas  | 2020 m. spalis | L.-d. „Svirpliukas“ direktorius |
| **3.** | **Lopšelio-darželio „Svirpliukas“ darbuotojų darbo santykių pakeitimas** |
| 3.1. | Darbuotojų įspėjimas apie darbo sutarties sąlygų pakeitimą (darbo vietos, darbo krūvio, laikiną pareigybės pavadinimo pakeitimą ir kt.) ar atleidimą | 2020 m. spalis | L.-d. „Svirpliukas“ direktorius |
| 3.2. | Darbuotojų, kurių darbas nesusijęs su konkrečia ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupe, darbo grafikų sudarymas, paskirstant darbo laiką 3 įstaigose (vaikų globos namai „Rytas“, moduliniai pastatai prie l.-d. „Obelėlė“, „Pingvinukas“ | 2020 m. spalis | L.-d. „Svirpliukas“ direktorius, direktoriaus pavaduotojai |
| 3.3. | Darbo sutarčių pakeitimas darbuotojams, kuriems sumažinamas darbo krūvis, laikinai pakeičiama pareigybė ar darbo vieta | 2020 m. spalis | L.-d. „Svirpliukas“ direktorius |
| **4.** | **Lopšelio-darželio „Svirpliukas“ inventoriaus, baldų ir dokumentacijos pervežimas, sandėliavimas bei saugojimas** |
| 4.1. | Sutarties parengimas, pasirašymas dėl baldų, inventoriaus išmontavimo, supakavimo ir pervežimo nurodytais adresais, baldų sustatymo į nurodytas vietas (vaikų globos namuose „Rytas“, moduliniuose pastatuose prie l.-d. „Obelėlė“, „Pingvinukas“) | 2020 m. spalis | L.-d. „Svirpliukas“ ir viešųjų pirkimų procedūrų būdu nustatytas paslaugos teikėjas  |
| 4.2. | Sutarties parengimas, pasirašymas, patalpų paruošimas inventoriaus sandėliavimui bei saugojimui  | 2020 m. spalis | L.-d. „Svirpliukas“ ir viešųjų pirkimų procedūrų būdu nustatytas paslaugos teikėjas |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_